|  |  |
| --- | --- |
| **Sitzungsdatum/ -zeit:** | **Mittwoch, 11.05.2020, 13:00 Uhr – 14:15 Uhr** |
| **Sitzungsort:** | Im Home-Office via MS Teams |
| **Teilnehmende:** | Bühlmann Timo Projektmitarbeiter Kündetsang Kunsang Projektmitarbeiterin Lüthy Silvan Projektmitarbeiter Nguyen Sydney Projektmitarbeiterin |
| **Entschuldigt:** | -- |
| **Protokollführung:** | Sydney Nguyen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Traktanden:** | **Verantwortung:** | **Anlagen:** |
| 1. Aktueller Stand | Alle | -- |
| 2. Tests | Alle | -- |
| 3. Stand der Bearbeitung der zugeteilten Issues | Alle | -- |
| 4. Nächster Termin / Aufgaben für das nächste Meeting | Alle | -- |

**Verteiler:**

Bühlmann Timo [buehltim@students.zhaw.ch](mailto:buehltim@students.zhaw.ch),  
Kündetsang Kunsang [kuendkun@students.zhaw.ch](mailto:kuendkun@students.zhaw.ch),  
Lüthy Silvan [luethsil@students.zhaw.ch](mailto:luethsil@students.zhaw.ch),  
Nguyen Sydney [nguyesyd@students.zhaw.ch](mailto:nguyesyd@students.zhaw.ch),



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Aktueller Stand** | **Verantwortlich** | **Termin** | **Erledigt** |
| Eröffnung der Sitzung.  Die Zusammenarbeit läuft gut und die Arbeitsaufteilung ist bleibt zufriedenstellend. Alle Teammitglieder übernehmen offene Issues sehr engagiert. | Alle | -- | Häkchen |
| **2. Tests** |  |  |  |
| Alle vereinbarten Tests wurden geschrieben. Diese laufen erfolgreich.  Tests für Raum wurden besprochen. | Alle |  | Häkchen |
| **3. Stand der Bearbeitung der zugeteilten Issues** |  |  |  |
| Folgende Issues, die auf heute vereinbart wurden, konnten geschlossen werden.  - #42 Class Room Tests -> Silvan  - #54 Fragen: Beantworten -> Dekyi  - #45 Class QuestionGenerator Tests -> Dekyi  Wegen weiteren Kenntnissen über Adaptionen werden nachfolgende Issues erweitert:  - #55 Raum: Status-Darstellung -> Sydney  - #4 Verschlüsseltes Abspeichern -> Timo  - #52 Timer: Zeitablauf -> Silvan | Alle | -- | Häkchen |
| **4.** Nächster Termin / Aufgaben für das nächste Meeting |  |  |  |
| Der nächste Termin wäre der 13.05.2020. Ziel wäre das Projekt abzuschliessen.  Weitere Vorgehen beinhalten:  Erweiterung der Tests, Bug Suche, ein Clean Up mit Cleancode und Loggings, Java Dokumentation und das aktualisieren des Klassendiagramms. | Alle | **13.05.2020** | Häkchen |

Protokollführung: Sydney Nguyen

Unterschrift: **elektronisch visiert**

Ort: \_\_\_Zürich\_\_\_ Datum: \_\_12.05.2020\_\_

**Gesehen / visiert**

Bühlmann Timo: **gelesen und genehmigt/ 12.05.2020**

Kündetsang Kunsang: **gelesen und genehmigt/ 12.05.2020**

Nguyen Sydney: **gelesen und genehmigt/ 12.05.2020**

Lüthy Silvan: **gelesen und genehmigt/ 12.05.2020**